Методические рекомендации

по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

# Общие положения

  - Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения подготовки адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – программа переселения) в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).

  - Программа переселения утверждается на период с 1 января 2019 года до 1 сентября 2025 года.

  - Подготовка программы переселения осуществляется на основе следующих принципов:

    - непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда;

    - эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», выбор наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечении прав и законных интересов переселяемых граждан;

    - обеспечение выполнения мероприятий программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков хозяйственный оборот (осуществление переселения граждан полностью из многоквартирного дома).

  - Программа переселения включает перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома), с указанием срока переселения из каждого многоквартирного дома, включенного в перечень, предусматривающий выполнение обязательства по обеспечению переселения граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на его территории, не позднее срока, установленного пунктом 9.10 части 1 статьи 14 и частью 11 статьи 16 Федерального закона.

  - Перечень аварийных многоквартирных домов формируется на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов.

  - Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает проверку достоверности представленных органами местного самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной очной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, подтверждающих признание многоквартирных домов аварийными.

  - В соответствии с сформированным перечнем аварийных многоквартирных домов органам местного самоуправления необходимо оценить степень готовности муниципального образования для реализации программы переселения. Органы местного самоуправления оценивают состояние рынка жилья для принятия решения о строительстве жилых помещений, либо приобретении жилых помещений у застройщика или на вторичном рынке жилья, степень готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободного муниципального жилищного фонда, возможность формирования территорий под развитие.

  - Орган местного самоуправления проводит разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных домах, входящих в текущий этап программы, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с целью выявления пожеланий собственников помещений о выбранном способе и иных условиях переселения. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости предоставляемого жилого помещения, гражданам следует разъяснить возникновение доплаты разницы в стоимости жилых помещений, порядок расчета такой доплаты, порядок предоставления жилого помещения на условиях осуществления гражданами доплаты за предоставляемые жилые помещения.

  - На основании проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости 1 кв. метра приобретения и строительства жилых помещений, наличия договоров развития застроенных территорий и свободного муниципального жилищного фонда, орган местного самоуправления проводит сравнительный анализ и оценку экономической эффективности каждого из способов переселения на ближайшие три года реализации программы переселения. Рекомендуемая форма предложения муниципального образования о выбранных способах реализации программы переселения представлена в Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям. Заполняется отдельно по каждому этапу, начиная с этапа 2020 года.

  - Этапы региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа, за исключением реализации резервных средств этапа 2021 года. Срок завершения реализации региональной адресной программы за счет резервных средств этапа 2021 года – 1 июля 2020 год.

  - Информацию о подготовке и реализации программы переселения рекомендуется предоставлять собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальные сайты в сети «Интернет» органов местного самоуправления;

- официальные печатные издания органов местного самоуправления;

- печатные издания, имеющие широкое распространение на территории субъекта Российской Федерации, территориях муниципальных образований;

- сайты в сети «Интернет» и печатные издания ассоциаций товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;

- телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

  - Органам местного самоуправления рекомендуется организовать на постоянной основе работу справочной службы для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и этапов программы переселения, выяснения любых связанных с ее реализацией и возникающих у граждан вопросов по телефону и (или) с использованием почтовых и электронных отправлений.

Содержание программы переселения

2.1.	Программа переселения должна содержать паспорт программы, текстовую часть и приложения к программе переселения.

2.2.	В паспорт программы переселения рекомендуется включать:

- наименование программы переселения;

- наименование уполномоченного органа, ответственного за реализацию программы переселения;

- наименование главного распорядителя бюджетных средств;

- цель и задачи программы переселения;

- этапы и сроки реализации программы переселения;

- объемы и источники финансирования программы переселения;

- ожидаемые конечные результаты реализации программы переселения.

2.3.	В текстовой части программы переселения рекомендуется отражать:

2.3.1.	характеристику текущего состояния жилищного фонда на территории муниципального образования;

2.3.2.	механизмы обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде;

2.3.3	требования к проектируемым (строительство) и приобретаемым жилым помещениям. Рекомендуемый перечень требований, предъявляемых к проектируемым и приобретаемым жилым помещениям представлен в                  Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям;

2.3.4 механизмы реализации программы переселения, а также оформленные в виде таблицы по форме Приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям промежуточные результаты реализации программы, в разрезе по способам переселения, планируемые сроки достижения этих промежуточных результатов;

2.3.5. порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений;

2.3.6.	обоснование объема средств на реализацию программы переселения с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

При обосновании объема средств на реализацию программы переселения субъектом Российской Федерации может устанавливаться различная стоимость квадратного метра общей площади жилых помещений в зависимости от способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Планируемая стоимость квадратного метра общей площади жилых помещений, планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в расчете на квадратный метр изымаемого жилого помещения могут устанавливаться дифференцировано по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации.

2.3.7.	объем долевого финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанный на весь период действия программы переселения в разбивке по ее этапам.

В объеме долевого финансирования не учитываются внебюджетные средства. В объем долевого финансирования рекомендуется не включать средства субъекта Российской Федерации и муниципального образования, планируемые к использованию на цели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, общая площадь которого превышает общую площадь расселяемого аварийного жилищного фонда.

2.3.8.	планируемые показатели выполнения программы переселения, отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено программой переселения в целом и каждым ее этапом;

2.3.9.	порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации программы переселения и расходования денежных средств.

2.4.	Разработка приложений к программе переселения осуществляется в автоматизированной информационной системе Фонда «Реформа ЖКХ» (далее – Система) (для муниципальных образований, имеющих зарегистрированных пользователей в данной Системе).

2.5. Приложения к программе рекомендуется оформлять по формам согласно Приложению 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

2.6.	Приложения к программе включают:

2.6.1. перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, который предоставляется по форме 1 Приложения 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

Требования к печатной форме 1 Приложения 4.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, (далее – Перечень).

Перечень включает в себя аварийные многоквартирные дома, переселение граждан из которого осуществляется в рамках данной программы переселения. Общая площадь жилых помещений указанных домов должна соответствовать общей площади жилых помещений, учтенной для целей расчета лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

Соответствующая информация вносится в информационные поля Системы. На основании введенной информации формируется печатная форма Перечня, которая включает:

в графе 1 – порядковый номер строки, содержащий сведения об аварийном многоквартирном доме;

в графе 2 – почтовый адрес аварийного многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома, корпус);

в графе 3 – год ввода дома в эксплуатацию в формате ГГГГ;

в графе 4 – дата признания многоквартирного дома аварийным указывается в соответствии с требованиями Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 по дате решения органа местного самоуправления о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (абзац 7 пункта 7 указанного Положения), а в случае признания многоквартирного дома аварийным до 04.04.2015 - по дате решения, принятого межведомственной комиссией (пункт 47 Положения в редакции от 02.08.2007 № 494), в формате ДД.ММ.ГГГГ;

в графе 5 – указываются сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащей расселению до 1 сентября 2025 года;

в графе 6 – количество граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, площадь которых указана в графе 5 (не прописанных, в квартирах частной собственности учитываются только собственники согласно выпискам из единого реестра прав собственности) (в муниципальных квартирах учитываем всех, кто включен в договор социального найма);

в графе 7 – площадь застройки многоквартирного дома (занимаемая площадь земли под строением (зданием));

в графе 8 – площадь земельного участка, сформированного под многоквартирным домом;

в графе 9 – кадастровый номер земельного участка, сформированного под многоквартирным домом;

в графе 10 - характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован), в текстовом формате;

в графе 11 – общая стоимость переселения, рублей. Включается только стоимость затрат, направленных на оплату площади расселяемых жилых помещений.

в графе 12 - стоимость переселения, за счет средств Фонда, рублей. Включается только стоимость затрат, направленных на оплату площади расселяемых жилых помещений. Составляет не более 97%.

в графе 13 - стоимость переселения, за счет средств областного бюджета, рублей. Включается только стоимость затрат, направленных на оплату площади расселяемых жилых помещений. Составляет не более 3%.

в графе 14 – стоимость переселения, за счет средств местного бюджета, рублей. Включается только стоимость затрат, направленных на оплату площади расселяемых жилых помещений.

в графе 15 - указывается стоимость денежных средств планируемых на оплату дополнительных квадратных метров приобретенных за счет средств местного бюджета или средств граждан, рублей.

в графе 16 – планируемая дата окончания переселения граждан, не превышающая срок, установленный пунктом 9.10 части 1 статьи 14 и частью 11 статьи 16 Федерального закона. (этапы 2019 – 2023 годов до 31 декабря года следующего за годом подачи заявки, т.е. этап 2019 года должен быть реализован до 31.12.2020), (этап 2024 года должен быть реализован до 1.09.2025)

2.4.3. план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения (далее План реализации) по форме 3 Приложения 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

Требования к печатной форме 2 Приложения 4

План реализации формируется на основании проведенного анализа о выбранных способах реализации программы переселения.

Информация вносится в Систему. На основании введенной информации формируется печатная форма.

Графа 1 – порядковый номер строки, содержащий сведения по муниципальному образованию;

Графа 2 –адрес МКД.

Графа 3 – всего расселяемая площадь жилых помещений. Сумма граф 5 и 13. Соответствует графе 7 Плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года (форма 3       Приложение 4).

Графа 4 – всего стоимость мероприятий по переселению. Рассчитывается как сумма граф 7 и 14.

Графа 5 – площадь жилых помещений аварийного дома, способы переселения которого не связаны с приобретением жилых помещений. Сумма граф 6, 10 и 12.

Графа 6 – площадь жилых помещений аварийных домов, подлежащих изъятию в обмен на выплату возмещения.

Графа 7 – планируемый (либо выплаченный) размер возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, площадь которых указана в графе 6.

Графа 8 – планируемый размер субсидии собственникам жилых помещений на приобретение (строительство) жилых помещений.

Графа 9 – планируемый размер субсидии на возмещение собственникам жилых помещений части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом.

Графа 10 – площадь жилых помещений аварийного дома, которую планируется расселить в рамках договоров о комплексной и устойчивом развитии застроенных территорий.

Графа 11 – планируемый размер субсидии на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий, лицам, заключившим договоры с органами местного самоуправления.

Графа 12 – площадь жилых помещений аварийного дома, которую планируется расселить в свободный жилищный фонд.

Графа 13 – площадь жилых помещений аварийного дома, способы расселения которого предусматривают строительство (приобретение) жилых помещений для переселяемых граждан.

Графа 14 – планируемая площадь приобретаемых жилых помещений (рассчитывается, как сумма граф 16, 18, 20 и 22).

Графа 15 – планируемая стоимость приобретаемых помещений, площадь которых указана в графе 14 (рассчитывается как сумма граф 17, 19, 21 и 23).

Графа 16 – планируемая площадь жилых помещений приобретение которых планируется осуществить путем строительства многоквартирных домов в рамках реализации программы переселения.

Графа 17 – планируемая стоимость жилых помещений, приобретаемых путем строительства многоквартирных домов в рамках реализации программы переселения.

Графа 18 – планируемая площадь жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации программы переселения у застройщика в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

Графа 19 – планируемая стоимость жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации программы переселения у застройщика в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств и (или) юридических лиц.

Графа 20 - планируемая площадь жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации данной программы у застройщика в многоквартирных домах, строительство которых завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц.

Графа 21 - планируемая стоимость жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации программы переселения у застройщика в многоквартирных домах, строительство которых завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств и (или) юридических лиц.

Графа 22 - планируемая площадь жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации программы переселения у лиц, не являющихся застройщиками многоквартирных домов, в которых расположены эти помещения.

Графа 23 -  планируемая стоимость приобретения жилых помещений в рамках реализации программы переселения у лиц, не являющихся застройщиками многоквартирных домов, в которых расположены эти помещения.

Графа 24 - площадь, приобретенных (построенных) жилых помещений, планируемая к дальнейшему использованию путем предоставления гражданам по договорам социального найма.

Графа 25 - площадь, приобретенных (построенных) жилых помещений, планируемая к дальнейшему использованию путем предоставления гражданам по договорам найма жилищного фонда социального использования.

Графа 26 - площадь, приобретенных (построенных) жилых помещений, планируемая к дальнейшему использованию путем предоставления гражданам по договорам найма жилого помещения маневренного фонда.

Графа 27 - площадь, приобретенных (построенных) жилых помещений, планируемая к дальнейшему использованию путем предоставления гражданам по договорам мены.

2.4.3. план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, который представляется по форме 3 Приложения 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

Требования к печатной форме 3 Приложения 4

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, включает основные показатели программы переселения: численность подлежащих переселению граждан, количество и расселяемую площадь жилых помещений, стоимость программы переселения, запланированные на весь период действия программы переселения и в разбивке по этапам.

При планировании источников финансирования программы переселения используются предварительные лимиты финансовой поддержки из средств Фонда, Описание формы

Соответствующая информация вносится в информационные поля Системы. На основании введенной информации формируется печатная форма, которая включает:

графа 1 – порядковый номер строки, содержащий сведения по муниципальному образованию;

графа 2 – почтовый адрес аварийного многоквартирного дома: населенный пункт, улица, номер дома, корпус;

графа 3 – число жителей аварийного многоквартирного, планируемых расселить по данной программе;

графа 4 – количество расселяемых жилых помещений всего, в которых проживают граждане, указанные в графе 3 (рассчитывается, как сумма граф 5 и 6);

графа 5 – количество расселяемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан, площадь которых указана в графе 8;

графа 6 – количество расселяемых жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, площадь которых указана в графе 9;

графа 7 – площадь расселяемых жилых помещений, указанных в графе 4. Сумма граф 8 и 9;

графа 8 – площадь расселяемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан, указанных в графе 5;

графа 9 – площадь расселяемых жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, указанных в графе 6;

графа 10 – планируемые источники финансирования программы переселения всего по расселяемой площади жилых помещений. Сумма граф 11, 12 и 13; Сумма планируемых источников финансирования должна соответствовать сумме стоимости переселения, определенной в зависимости от способа (сумма граф 6, 11 формы 2)

Графа 11 – объем средств Фонда;

Графа 12 – объем средств бюджета субъекта Российской Федерации;

Графа 13 – объем средств местного бюджета;

Графа 14 – суммарный расчетный размер экономии бюджетных средств (рассчитывается как сумма граф 15 и 16) (рекомендуется приводить справочно в целях оценки возможных затрат бюджетов в случае, если бы переселение осуществлялось с использованием бюджетных средств);

Графа 15 – расчетная стоимость экономии бюджетных средств, образовавшаяся в результате переселения граждан путем приобретения (строительства) жилых помещений, в рамках договоров о развитии застроенных территорий, которую рекомендуется определять как произведение площади жилых помещений, расселяемых в рамках договора о развитии застроенной территории, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, утвержденную приказом Минстроя России, действующим на дату утверждения программы переселения;

Определяется в соответствии с формулой:

Эдрзт = Пдрзт × Цкв.м

где:

Пдрзт – площадь жилых помещений, расселяемых в рамках договора о развитии застроенной территории;

Цкв.м – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России, действующим на дату утверждения программы переселения;

Графа 16 – расчетная стоимость экономии бюджетных средств, образовавшихся в результате переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд, которую рекомендуется определять, как произведение площади жилых помещений, расселяемых в свободный муниципальный жилищный фонд, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, утвержденную приказом Минстроя России, действующим на дату утверждения программы переселения;

Определяется в соответствии с формулой:

Эсжф = Псжф × Цкв.м

где:

Псжф – площадь жилых помещений, расселяемых в свободный муниципальный жилищный фонд;

Цкв.м – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России, действующим на дату утверждения программы переселения;

Графа 17 – сумма средств собственников жилых помещений и иных лиц, которая планируется к поступлению в виде частного возмещения произведенных местными бюджетами расходов на строительство (приобретение) жилых помещений (рассчитывается как сумма 18 и 19) (рекомендуется указывать справочно на основании заключенных (планируемых к заключению) органами местного самоуправления договоров с собственниками или инвесторами);

Графа 18 – средства собственников жилых помещений в аварийном доме, направленные на возмещение местному бюджету части стоимости предоставляемых жилых помещений;

Графа 19 – средства иных лиц, направленные на возмещение местному      бюджету части стоимости жилых помещений (выкупной стоимости) по договору о развитии застроенной территории.

2.4.4. планируемые показатели выполнения программы переселения по                  форме 4 Приложения 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

Требования к печатной форме 4 Приложения 4

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, отражают общую площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено программой в целом и каждым ее этапом, а также площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого осуществляется по иным программам и мероприятиям субъекта Российской Федерации, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда.

В целях эффективной реализации программы переселения при формировании планируемых показателей в первый год реализации этапа программы переселения рекомендуется планировать переселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством «быстрых» способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда: переселение с свободный муниципальный жилищный фонд, выкуп жилых помещений, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком (на вторичном рынке).

Целевые показатели на соответствующие годы реализации программы переселения рекомендуется рассчитывать исходя из расчетного размера этапа программы переселения с учетом реализации этапа программы в первый год в объеме не менее 15 процентов от размера этапа, во второй год – в объеме не менее 85 процентов от размера этапа.

Описание формы

Графа 1 – этап реализации региональной адресной программы переселения;

Графы 2 - 8 - площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов, которую планируется расселить до 01.09.2025 с разбивкой по годам;

Графа 9 - общая площадь жилищного фонда, размер которой должен соответствовать графе 5 Формы 1 (рассчитывается как сумма граф 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8);

Графы 10 - 16 - количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, площадь которого указана в графах 2 - 8, с разбивкой по годам;

графа 17 - общее количество переселяемых граждан, количество которых должно соответствовать графе 6 Формы 1 (рассчитывается как сумма граф 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16).

Соответствует общему количеству переселяемых граждан, указанных в графе 7 Перечня многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года (Приложение 1).