ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____» _____________________г.  №__________

г. Кемерово

О формировании и ведении

регионального реестра незавершенных объектов

капитального строительства, составе включаемых

в него сведений, порядке предоставления таких

сведений, о последствиях включения незавершенных 
объектов капитального строительства в региональный 
реестр незавершенных объектов капитального строительства 
и признании утратившим силу некоторого

постановления Коллегии Администрации

Кемеровской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 7, частями 2, 4 статьи 5535 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 18-3 
статьи 5 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 20.07.98 № 31-ОЗ «О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области - Кузбасса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства»  Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

- Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений, порядке предоставления таких сведений, о последствиях включения незавершенных объектов капитального строительства в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства.

- Определить Министерство строительства Кузбасса уполномоченным исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса на формирование и ведение регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства (далее соответственно - уполномоченный орган, региональный реестр).

3. Уполномоченному органу ежегодно в срок до 1 июня по согласованию с Министерством финансов Кузбасса утверждать актуализированный план поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Кемеровской 
области – Кузбасса, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджета Кемеровской области - Кузбасса, частично за счет средств местного бюджета, разработанный на основании сведений, содержащихся в региональном реестре.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

4.1. Определить орган, уполномоченный на учет и предоставление сведений в региональный реестр, строительство, реконструкция которых осуществлялись с использованием средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса, частично за счет средств местного бюджета.

4.2. Ежегодно до 1 июня утверждать актуализированный план поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории муниципального образования, строительство, реконструкция которых осуществлялись за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, и представлять его уполномоченному органу.

5. Признать утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.07.2018 № 305 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации».

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса                                   (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) Орлова Г.В.

Первый заместитель Губернатора

Кемеровской области – Кузбасса –

председатель Правительства

Кемеровской области – Кузбасса   				        И.В. Середюк

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Кемеровской области - Кузбасса

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования и ведения регионального

реестра незавершенных объектов капитального

строительства, составе включаемых в него сведений,

порядке предоставления таких сведений, о последствиях

включения незавершенных объектов капитального

строительства в региональный реестр незавершенных

объектов капитального строительства

- Настоящий Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства Кемеровской области - Кузбасса, состав включаемых в него сведений и порядок предоставления таких сведений (далее - региональный реестр).

- В региональный реестр подлежат включению находящиеся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, в собственности муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса незавершенные объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса, частично за счет средств местного бюджета (далее - объекты).

- Формирование регионального реестра осуществляется путем включения в него сведений об объектах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

- Методические рекомендации по заполнению формы сведений об объектах, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Положению, утверждаются Министерством строительства Кузбасса.

- Объект включается в региональный реестр по одному 
или нескольким основаниям, предусмотренным частью 1 
статьи 5534 Градостроительного кодекса Российской Федерации или Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 5534 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Сведения об объектах включаются в региональный реестр в соответствии с решением Министерства строительства Кузбасса по согласованию с Министерством финансов Кузбасса на основании сведений, представляемых в Министерство строительства Кузбасса исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, указанными в пункте 7 настоящего Положения (далее - балансодержатели объектов).

- Решения Министерства строительства Кузбасса о включении объектов в региональный реестр или об отказе во включении объектов в него принимаются по итогам рассмотрения сведений, представляемых Министерству строительства Кузбасса ежегодно по состоянию на 1 января текущего года - не позднее 1 мая текущего года в электронном виде, в том числе с учетом требований законодательства Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в отношении объектов, информация о которых содержит сведения, составляющие государственную тайну:

а) исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса, на балансе которых состоят объекты;

б) органами местного самоуправления, на балансе которых состоят объекты.

- Министерство строительства Кузбасса по согласованию с Министерством финансов Кузбасса принимает решения о включении объектов в региональный реестр, если по итогам рассмотрения сведений, представленных балансодержателями объектов, установлено наличие оснований, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.

- Министерство строительства Кузбасса по согласованию с Министерством финансов Кузбасса принимает решения об отказе во включении объектов в региональный реестр, если по итогам рассмотрения сведений, представленных балансодержателями объектов, не установлено наличие оснований, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.

- Решения Министерства строительства Кузбасса о включении объектов в региональный реестр или об отказе во включении объектов в него оформляются протоколами и доводятся до сведения балансодержателей объектов в течение 15 рабочих дней с даты принятия указанных решений.

- Обновление регионального реестра осуществляется Министерством строительства Кузбасса не реже одного раза в год.

- Включение сведений об объектах в региональный реестр в отношении объектов, информация о которых не содержит сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется Министерством строительства Кузбасса на основании сведений балансодержателей объектов в электронном виде в срок не позднее 1 июня текущего года.

- Включение сведений об объектах в региональный реестр в отношении объектов, информация о которых содержит сведения, составляющие государственную тайну (далее – региональный реестр закрытой части), осуществляется Министерством строительства Кузбасса на основании сведений балансодержателей объектов на электронном носителе информации, определенном для ведения регионального реестра закрытой части, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в срок не позднее 1 июня текущего года.

- Ведение регионального реестра осуществляется:

а) путем внесения изменений в сведения об объекте, включенные в региональный реестр;

б) путем исключения из регионального реестра сведений об объекте.

- Внесение изменений в сведения об объекте, включенные в региональный реестр, в отношении объектов, информация о которых не содержит сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется Министерством строительства Кузбасса в течение 20 рабочих дней с даты поступления измененных сведений об объекте от балансодержателей объектов.

- Внесение изменений в сведения об объекте, включенные в региональный реестр закрытой части, осуществляется Министерством строительства Кузбасса на электронном носителе информации, определенном для ведения регионального реестра закрытой части, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в течение 20 рабочих дней с даты поступления измененных сведений об объекте от балансодержателей объектов.

- Объект исключается из регионального реестра по следующим основаниям:

а) завершение строительства (реконструкции) объекта и ввод объекта в эксплуатацию;

б) приватизация (отчуждение) объекта;

в) снос объекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

- Сведения об объектах исключаются из регионального реестра в соответствии с решением Министерства строительства Кузбасса по согласованию с Министерством финансов Кузбасса об исключении объектов из регионального реестра, принятыми по основаниям, предусмотренным пунктом 17 настоящего Положения.

- Решения Министерства строительства Кузбасса об исключении объектов из регионального реестра доводятся до сведения балансодержателей объектов в течение 10 рабочих дней с даты принятия таких решений.

- Исключение из регионального реестра сведений об объектах в отношении объектов, информация о которых не содержит сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется Министерством строительства Кузбасса в электронном виде в соответствии с решениями об исключении объектов из регионального реестра в течение 5 рабочих дней с даты доведения указанных решений до сведения балансодержателей объектов в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения.

- Исключение из регионального реестра закрытой части сведений об объектах осуществляется Министерством строительства Кузбасса на электронном носителе информации, определенном для ведения регионального реестра закрытой части, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, по результатам рассмотрения обращений балансодержателей объектов, направляемых в Министерство строительства Кузбасса в соответствии с решениями об исключении объектов из регионального реестра в течение  5  рабочих дней с даты доведения указанных решений до сведения балансодержателей объектов в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения.

- Сведения об объектах, включенные в региональный реестр (за исключением регионального реестра закрытой части), предоставляются заинтересованным главным распорядителям средств федерального бюджета, исполнительным органам Кемеровской области - Кузбасса, органам местного самоуправления, а также контрольным и надзорным органам посредством предоставления Министерством строительства Кузбасса выписки из регионального реестра, оформленной в свободной форме (информации об отсутствии в региональном реестре сведений об объекте), заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица с использованием системы межведомственного электронного документооборота (при отсутствии технической возможности - заверенной подписью уполномоченного должностного лица), на основании запроса, оформленного в свободной форме.

- Сведения об объектах, включенные в региональный реестр закрытой части, предоставляются заинтересованным главным распорядителям средств федерального бюджета, исполнительным органам Кемеровской области - Кузбасса, органам местного самоуправления, а также контрольным и надзорным органам посредством предоставления Министерством строительства Кузбасса выписки, оформленной в свободной форме (информации об отсутствии в региональном реестре закрытой части сведений об объекте), заверенной подписью уполномоченного должностного лица, с учетом требований законодательства Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, на основании запроса, оформленного в свободной форме.

- Последствиями включения объекта в региональный реестр являются:

а) принятие в соответствии с пунктами 25 - 35 настоящего Положения управленческого решения о целесообразности:

завершения строительства (реконструкции) объекта и ввода его в эксплуатацию;

приватизации (отчуждения) объекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

сноса объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) включение объекта в план поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Кемеровской области – Кузбасса, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджета Кемеровской области – Кузбасса, частично за счет средств местного бюджета (далее – план СНС Кузбасса), в соответствии с пунктами 36 и 37 настоящего Положения.

- В течение 10 рабочих дней с даты включения объекта в региональный реестр балансодержатель объекта представляет в Министерство строительства Кузбасса предложение в отношении такого объекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

- В течение 30 рабочих дней с даты включения объекта в региональный реестр Министерство строительства Кузбасса выносит на согласование Министерства финансов Кузбасса предложение о принятии одного из управленческих решений, указанных в подпункте «а» пункта 24 настоящего Положения (далее - управленческое решение), в отношении такого объекта. По итогам рассмотрения принимается одно из управленческих решений.

27. В течение 30 рабочих дней с даты включения объекта, находящегося в муниципальной собственности, или строительство которого осуществлялось за счет местного бюджета, в региональный реестр в отношении такого объекта в порядке, установленном нормативными правовыми актами муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса с учетом настоящего Положения, принимается одно из управленческих решений.

28. Управленческое решение о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта и ввода его в эксплуатацию принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства:

а) степень готовности объекта - 50 процентов и более;

б) отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объекта к объему средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта и ввода его в эксплуатацию - 0,5 и более.

29. Управленческое решение о целесообразности приватизации (отчуждения) объекта принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта:

а) наличие предложения балансодержателя объекта о приватизации (отчуждении) объекта;

б) степень готовности объекта - 50 процентов и более;

в) наличие правоустанавливающих документов на объект.

30. Управленческое решение о целесообразности сноса объекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта:

а) отсутствие правоустанавливающих документов на объект;

б) срок приостановления строительства (реконструкции) объекта - 5 лет и более;

в) степень готовности объекта - менее 50 процентов;

г) отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объекта к объему средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта и ввода его в эксплуатацию, - менее 0,5;

д) отсутствие потребности в объекте (актуальности завершения строительства (реконструкции) объекта), подтвержденное балансодержателем объекта.

31. При отсутствии совокупности критериев в отношении объекта, предусмотренных пунктами 28 - 30 настоящего Положения, управленческое решение в отношении такого объекта, включенного в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, принимается на основании предложения балансодержателя объекта, согласованного Министерством строительства Кузбасса и Министерством финансов Кузбасса.

32. При наличии поручений Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации, и (или) Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, и (или) Правительства Кемеровской области - Кузбасса в отношении объекта управленческое решение в отношении такого объекта принимается без учета критериев, предусмотренных пунктами 28 - 30 настоящего Положения.

33. Управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения, могут содержать указание на целесообразность в целях их реализации закрепления объектов на праве оперативного управления, передачи объектов незавершенного строительства юридическому лицу в качестве имущественного взноса Кемеровской 
области - Кузбасса, муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, внесения объектов в качестве вклада в имущество юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

34. При необходимости Министерством строительства Кузбасса по согласованию с Министерством финансов Кузбасса могут быть внесены изменения в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения, в том числе в отношении объектов, включенных в план СНС Кузбасса.

Предложения по внесению изменений в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения, представляются балансодержателями объектов в Министерство строительства Кузбасса по мере необходимости.

Министерство строительства Кузбасса выносит поступившие предложения по внесению изменений в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 26 настоящего постановления, на рассмотрение Министерства финансов Кузбасса в течение 20 рабочих дней с даты поступления такого предложения в Министерство строительства Кузбасса.

35. Порядок внесения изменений в решения, принятые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, в том числе в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в планы мероприятий муниципального образования по снижению количества объектов незавершенного строительства, устанавливается нормативным правовым актом муниципального образования Кемеровской области – Кузбасса.

36. Объект незавершенного строительства, в отношении которого принято управленческое решение, включается в план СНС Кузбасса в течение 15 рабочих дней с даты доведения такого решения до балансодержателя объекта.

37. План СНС Кузбасса разрабатывается и утверждается Министерством строительства Кузбасса в соответствии с порядком разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Кемеровской области - Кузбасса, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджета Кемеровской области - Кузбасса, частично за счет средств местного бюджета, установленным Министерством строительства Кузбасса.

38. Мониторинг хода реализации планов мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства осуществляется на основании сведений, представляемых в Министерство строительства Кузбасса балансодержателями объектов в порядке, указанном в пункте 36 настоящего Положения.

39. Балансодержатель обеспечивает наличие и сохранность документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в предложениях, указанных в пункте 25 настоящего Положения, без их представления в Министерство строительства Кузбасса и несет ответственность за наличие таких документов.

Приложение № 1
к Положению о порядке формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений, порядке предоставления таких сведений, о последствиях включения незавершенных объектов капитального строительства в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства

(форма)

СВЕДЕНИЯ
о незавершенных объектах капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса, частично за счет средств местного бюджета

| Учетный номер объекта по ф. 0503190/ 0503790 | Наименование объекта незавершенного строительства | Фактическое расположение или планируемое расположение объекта незавершенного строительства (полностью) |  |  |  | Основание включения объекта в региональный реестр объектов незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальное образование | код муниципального образования по ОКТМО | адрес (местонахождение) объекта | кадастровый номер объекта (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Характеристики незавершенных объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| причины приостанов-ления строительства (реконструкции) | наименование заказчика(-ов) (правообла-дателя(-ей), балансодер-жателя(-ей) | ИНН заказчика(-ов) (правообла-дателя(-ей), балансодер-жателя(-ей) | реквизиты государственного (муниципального) контракта, на основании которого осуществлялось строительство (реконструкция) объекта | правообладатель земельного участка, на котором расположен незавершенный объект капитального строительства | наименование федерального (регионального) проекта, федеральной (региональной) программы, в рамках которой осуществлялось финансирование строительства объекта (при наличии) | мощность объекта |  |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Статус проектной документации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие проектной документации | функциональная зона по документам территориального планирования муниципальных образований (жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур, зона специального назначения, иная) | наличие и реквизиты проекта планировки территории | документ, которым установлены расходные обязательства (для начала проектирования (строительства) объекта капитального строительства) | дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при наличии) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Статус исходно-разрешительной документации |  | Наличие исполнительной документации | Проведение обследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие разрешения на строительство (номер, дата) | срок действия разрешения на строительство (дата) |  | дата последнего обследования незавершенного объекта капитального строительства | стоимость проведения обследований (в текущих ценах), фактическая или необходимая (рублей) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| Приостановление (прекращение) строительства |  |  |  |  |  |  | Проблемные моменты (наличие уголовных дел (номер, дата, статус), наличие претензий от заказчика или подрядчика (значимой информации, необходимой для принятия решения о завершении строительства или списании объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год факти-ческого начала строи-тельства | год факти-ческого приоста-новления (прекра-щения) строи-тельства | степень строительной готовности, процентов | срок простоя объекта (лет, месяцев) | предполагаемый срок окончания строительства (год, месяц) | предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию (год, месяц) | статус строительства объекта на отчетную дату (ведется, приостановлено, завершено) |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| Финансовые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общая сметная стоимость объекта на дату начала строительства (рублей) |  |  | сумма капитальных вложений в объект за время строительства (в ценах соответствующих лет) (рублей) |  |  |  | остаток сметной стоимости (в ценах соответ-ствующих лет) (рублей) | фактические расходы по счету 0106X1000 (рублей) |  | объем средств, предусмот-ренный в плане мероприятий по снижению количества объектов незавер-шенного строительства (рублей) | сумма дополни-тельного финанси-рования, необходимая для завершения строительства, на дату включения в реестр (рублей) | из них за счет средств консоли-дированного бюджета Кемеровской области – Кузбасса на дату включения в реестр (рублей) |
| в соответ-ствии с утверж-денной проект-ной доку-мента-цией | год, в ценах кото-рого опре-делена стои-мость | в ценах соот-вест-вую-щих лет | всего | в том числе |  |  |  | на начало года | на конец года |  |  |  |
|  |  |  |  | феде-раль-ный бюд-жет | област- ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

| Целевая функция (проблемные объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевая функция, опреде- ленная балансо-держателем | обосно-вание выбора целевой функции | фактические расходы на реализацию целевой функции (рублей) |  | стоимость реализации целевой функции (с учетом всех расходов, необходимых для выполнения целевой функции) (рублей) |  | плановые сроки реализации инвестиционного проекта (год, месяц) |  | предпо-лагаемый получатель (балансо-держатель) объекта капи-тального строи-тельства | результат выпол-нения целевой функции на отчетную дату |
|  |  | всего | в том числе из консоли- дированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса | всего | в том числе из консоли- дированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса | начало реали-зации | окон-чание реали-зации |  |  |
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |

| Источник финансирования, необходимого для завершения строительства | Ссылка на фото объекта | Контактное лицо для связи, телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 58 | 59 | 60 |

Приложение № 2
к Положению о порядке формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений, порядке предоставления таких сведений, о последствиях включения незавершенных объектов капитального строительства в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
________________________________________________________________
(наименование балансодержателя объекта, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органа местного самоуправления)
в отношении объекта (объектов) незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта незавер-шенного строи-тельства, его фактический адрес (местона-хождение) | Наличие правоустанав-ливающих документов на объект незавершенного строительства (реквизиты документов) | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта (тыс. рублей) | Объем произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства (тыс. рублей) | Степень готовности объекта капитального строительства (процентов) | Предложения по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 27 Положения о порядке формирования и ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства Кемеровской области – Кузбасса, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений, о последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджета Кемеровской области - Кузбасса и не завершены, в реестр незавершенных объектов капитального строительства Кемеровской области – Кузбасса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства (лет) | Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимый для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20__ год |  | 20__ год |  | 20__ год |  |
|  | всего | за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса | всего | за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса | всего | за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Руководитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |